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Burada Ocak, Şubat, Mart... şeklinde ilerleyip;
· MAPEG, 
· Orman, 
· ÇED, 
· İSG, 
· Mali Yükümlülükler, 
· Kritik Riskler, 
başlıklarını her ay için ayrı ayrı verilmiştir. Bu doküman birçok ruhsat sahibinin masasından eksik etmeyeceği bir referanstır. "JEOFORM 12 Aylık Ruhsat Takip Takvimi (2026-2027)" ay ay ve gerekli kurumları içerecek şekilde yapılmıştır. Sektörde birçok ruhsat sahibi hangi ay hangi yükümlülüğü takip edeceğini sistematik olarak bilemeyebilir. 


2026-2027 RUHSAT TAKİP TAKVİMİ

MAPEG • ORMAN • ÇED • İSG • MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Hazırlayan:	Yük. Jeoloji Mühendisi Hüseyin IŞIK


OCAK - 2026
MAPEG	□ Önceki yıl İFR kayıtlarının kontrolü
□ Üretim ve satış kayıtlarının doğrulanması
□ Ruhsat süresi yaklaşan sahaların tespiti
ORMAN	□ İzin sahalarının fiili kontrolü
□ Sınır kazıkları ve koordinat kontrolü
ÇED			□ ÇED yükümlülüklerinin gözden geçirilmesi
İSG	□ Yıllık eğitim planının hazırlanması
□ Risk analizi güncelleme planı
KRİTİK RİSK	□ Yıl başında eksik evrakla çalışmaya başlanması



ŞUBAT - 2026
MAPEG 	□ Devlet hakkı hesaplarının ön kontrolü
□ İFR hazırlık çalışmaları
ORMAN		□ İzin bedelleri için bütçe planlaması
ÇED			□ Atık alanlarının kontrolü
İSG			□ İş makinesi evraklarının gözden geçirilmesi
KRİTİK RİSK	□ Eksik üretim kayıtları


MART - 2026
MAPEG 	□ İFR verilerinin son kontrolü
□ Ruhsat dosyalarının güncellenmesi
ORMAN		□ İzin sahası dışı faaliyet kontrolü
ÇED			□ Toz ve çevresel etkilerin değerlendirilmesi
İSG			□ Acil durum planı kontrolü
KRİTİK RİSK	□ Beyan ve üretim uyuşmazlıkları


NİSAN - 2026
MAPEG		□ İFR teslim hazırlığı
ORMAN		□ Orman izin dosyalarının güncellenmesi
ÇED			□ Pasa sahalarının kontrolü
İSG			□ Bahar dönemi saha güvenlik denetimi
KRİTİK RİSK	□ Eksik saha kayıtları


MAYIS - 2026
MAPEG 		□ İFR teslim süreci kontrolü
ORMAN		□ Orman izin bedellerinin takibi
ÇED			□ Çevre yönetim planlarının gözden geçirilmesi
İSG			□ Çalışan eğitimleri
KRİTİK RİSK	□ Süre kaçırılması



HAZİRAN - 2026
MAPEG 		□ İlk altı aylık üretim değerlendirmesi
ORMAN 		□ Rehabilitasyon alanlarının kontrolü
ÇED 			□ Atık depolama alanlarının denetimi
İSG			□ Yaz dönemi saha güvenliği
KRİTİK RİSK	□ Plansız üretim artışı

TEMMUZ - 2026
MAPEG		□ Üretim-satış karşılaştırması
ORMAN		□ Yangın sezonu tedbirleri
ÇED			□ Toz kontrol sistemleri
İSG			□ Sıcak hava çalışma planı
KRİTİK RİSK	□ Orman yangını kaynaklı faaliyet duruşları

AĞUSTOS -2026
MAPEG		□ Ruhsat performans değerlendirmesi
ORMAN		□ İzin alanı kontrolleri
ÇED			□ Pasa alanı düzenlemeleri
İSG			□ İş makinesi güvenlik denetimi
KRİTİK RİSK	□ İzin sınırı ihlalleri

EYLÜL - 2026
MAPEG		□ Yıl sonu planlamasına hazırlık
ORMAN		□ Yeni izin ihtiyaçlarının belirlenmesi
ÇED			□ Rehabilitasyon planı gözden geçirme
İSG			□ Sonbahar eğitim planı
KRİTİK RİSK	□ Geç kalan izin başvuruları

EKİM -2026
MAPEG		□ Ruhsat ve rezerv durum değerlendirmesi
ORMAN		□ İzin yenileme ihtiyaçlarının belirlenmesi
ÇED			□ Çevresel yükümlülüklerin kontrolü
İSG			□ Kış hazırlıkları
KRİTİK RİSK	□ Rezerv planlamasının yapılmaması

KASIM - 2026
MAPEG		□ Gelecek yıl yatırım planı
ORMAN		□ İzin maliyet bütçesi
ÇED			□ Yıl sonu çevre kontrolü
İSG			□ Eğitim kayıtlarının tamamlanması
KRİTİK RİSK	□ Bütçe eksikliği

ARALIK - 2026
MAPEG	□ Yıllık genel değerlendirme
□ Yeni yıl aksiyon planı
ORMAN		□ İzin dosyalarının arşiv kontrolü
ÇED			□ Yıllık çevre performans raporu
İSG			□ Yıllık performans değerlendirmesi
KRİTİK RİSK	□ Yeni yıla eksik hazırlıkla girilmesi
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